九华学府4#楼商业19-29室屋面及外墙维修

工程项目审计初步结果公示

九华学府4#楼的业主：

淮安市九华学府首届物业管理委员会申报的九华学府4#楼商业19-29室屋面及外墙维修工程(批次号：PYB001670   )    经淮安市九华学府首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏中科信工程项目管理有限公司审计，初审结果如下：送审金额92203.08元，工程审定金额87001.23元，核减额5201.85元，核减率5.64%，审计结算金额87001.23元（按照合同约定让利0元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九华学府4#楼商业19-29室屋面 | 91913.39 | 87902.37 | 83070.91 | 83070.91 | 1025.35 | 2291.58 | 4831.46 |
| 2 | 九华学府4#楼商业26.27室外墙 | 5138.17 | 4300.71 | 3930.32 | 3930.32 | 91.45 | 108.42 | 370.39 |
|  | 合计 | 97051.56 | 92203.08 | 87001.23 | 87001.23 | 1116.80 | 2400.00 | 5201.85 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年12月17日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2025年12月12日