绿地世纪城三期168#、169#楼、171#楼1101、1102、1103、1104外墙线条维修工程项目审计初步结果公示

绿地世纪城三期业主：

淮安生态文化旅游区绿地世纪城三期（卢浮公馆）小区首届物业管理委员会申报的绿地世纪城三期168#、169#楼、171#楼1101、1102、1103、1104外墙线条维修工程(批次号：PYB006062 )    经淮安生态文化旅游区绿地世纪城三期（卢浮公馆）小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额94514.56元，工程审定金额87973.40元，核减额6541.16元，核减率6.92%，审计结算金额86653.80元（按照合同约定让利1319.60元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168#外墙线条 | 33561.15 | 32860.83 | 30890.53 | 30427.17 | 349.13 | 842.72 | 1970.3 |
| 2 | 169#外墙线条 | 33386.38 | 32686.21 | 31041.84 | 30576.22 | 350.84 | 846.85 | 1644.37 |
| 3 | 171#楼1101、1102、1103、1104外墙线条 | 29522.62 | 28967.52 | 26041.03 | 25650.41 | 294.32 | 710.43 | 2926.49 |
| 4 | 合计 | 96470.15 | 94514.56 | 87973.40 | 86653.80 | 994.29 | 2400.00 | 6541.16 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年  3月25日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年 3 月 20 日