中南世纪城一期1#楼屋面及外墙防水维修工程项目审计初步结果公示

中南世纪城一期1#楼业主  ：

中南世纪城小区申报的中南世纪城一期1#楼屋面及外墙防水维修工程（批次号：                 ）经淮安生态文化旅游区中南世纪城一期小区第一届物业委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏正中工程监理有限公司审计，初审结果如下：送审金额 81287.08元，工程审定金额78431.11  元，核减额 2855.97  元，核减率3.51 %，审计结算金额 78431.11  元（按照合同约定让利 0 元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （m2） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中南世纪城一期1#楼屋面防水维修 | 49356.27 | 48568.70 | 46869.01 | 46869.01 | 623.4 | 1434.20 | 1699.69 |
| 2 | 中南世纪城一期1#楼外墙防水维修 | 32795.76 | 32718.38 | 31562.10 | 31562.10 | 341.2 | 965.80 | 1156.28 |
|  | 合计 | 82152.03 | 81287.08 | 78431.11 | 78431.11 | 964.6 | 2400.00 | 2855.97 |

该项目审计费用（2400）元，其他费用（ 0  ）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年2月4日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年1月30日