绿地世纪城四期153#楼一单元、159#楼一单元屋面及3302.3303室外墙防水等维修改造工程项目审计初步结果公示

绿地世纪城四期153#.159#楼业主：

淮安生态文化旅游区绿地世纪城四期小区首届物业管理委员会申报的绿地世纪城四期153#楼一单元、159#楼一单元屋面及3302.3303室外墙防水等维修改造工程(批次号：  ) 经淮安生态文化旅游区绿地世纪城四期小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏中建建设项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额96641.28元，工程审定金额92015.79元，核减额4625.49元，核减率4.79%，审计结算金额90911.6元（按照合同约定让利1104.19元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 153#楼一单元屋面 | 55118.48 | 54823.06 | 50669.8 | 50061.76 | 611.98 | 1321.59 | 4153.26 |
| 2 | 159#楼一单元屋面 | 38192.74 | 38112.44 | 37716.34 | 37263.74 | 463.43 | 983.74 | 396.10 |
| 3 | 159#楼一单元3302.3303外墙 | 3715.16 | 3705.78 | 3629.65 | 3586.1 | 38 | 94.67 | 76.13 |
|  | 合计 | 97026.38 | 96641.28 | 92015.79 | 90911.60 | 1113.41 | 2400 | 4625.49 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年2月4日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年1月30日