绿地二期独栋商业25#楼商业1室、129#楼商业1-6室屋面防水维修工程项目审计初步结果公示

绿地世纪城二期25#、129#楼门市房业主：

淮安生态文化旅游区绿地世纪城二期小区物业管理委员会申报的绿地二期独栋商业25#楼商业1室、129#楼商业1-6室屋面防水维修工程(批次号：  )    经淮安生态文化旅游区绿地世纪城二期小区物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏中建建设项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额43744.26元，工程审定金额41158.72元，核减额2585.54元，核减率5.91%，审计结算金额41158.72元（按照合同约定让利0元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期25#楼商业1室 | 14941.06 | 14735.13 | 13200.51 | 13200.51 | 137.99 | 769.73 | 1534.62 |
| 2 | 二期129#楼商业1-6 | 29312.09 | 29009.13 | 27958.21 | 27958.21 | 430.02 | 1630.27 | 1050.92 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 44253.15 | 43744.26 | 41158.72 | 41158.72 | 568.01 | 2400 | 2585.54 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年2月4日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年1月30日