中南世纪锦城6、12、14、15、16、17号楼外墙防水维修改造工程

项目审计初步结果公示

中南世纪锦城6、12、14、15、16、17号楼的业主：

淮安市中南锦城小区首届物业管理委员会申报的中南世纪锦城6、12、14、15、16、17号楼外墙防水维修改造工程(批次号：PYB008947)经淮安市中南锦城小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司审计，初审结果如下：送审金额34704.61元，工程审定金额32915.53元，核减额1789.08元，核减率5.16%，审计结算金额32915.53元（按照合同约定让利0元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 6号楼一单元501室外墙防水 | 3900.76 | 3743.18 | 3529.46 | 3529.46 | 40.50 | 257.35 | 213.72 |
| - 2 | 12号楼一单元2102室外墙防水 | 3250.64 | 3119.32 | 2936.86 | 2936.86 | 33.70 | 214.14 | 182.46 |
| - 3 | 14号楼一单元2801室外墙防水 | 3900.76 | 3743.18 | 3581.75 | 3581.75 | 41.10 | 261.16 | 161.43 |
| - 4 | 15号楼一单元3402室外墙防水 | 3250.64 | 3119.32 | 2928.16 | 2928.16 | 33.60 | 213.51 | 191.16 |
| - 5 | 16号楼一单元1501、2701室外墙防水 | 11052.16 | 7076.38 | 6771.34 | 6771.34 | 77.70 | 493.72 | 305.04 |
| - 6 | 16号楼二单元705室外墙防水 | 3250.64 | 3119.32 | 2910.72 | 2910.72 | 33.40 | 212.23 | 208.60 |
| - 7 | 17号楼一单元501、2201室外墙防水 | 11052.16 | 7076.38 | 6753.91 | 6753.91 | 77.50 | 492.45 | 322.47 |
| - 8 | 17号楼二单元208室外墙防水 | 3863.61 | 3707.53 | 3503.33 | 3503.33 | 40.20 | 255.44 | 204.20 |
|  | 合计 | 43521.37 | 34704.61 | 32915.53 | 32915.53 | 377.70 | 2400.00 | 1789.08 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年5月19日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年5月15日