中南世纪城三期51#楼704室屋面及33#楼106室，38#楼102室，51#楼704室，61#楼706室外墙防水维修改造工程项目审计初步结果公示

中南世纪城三期业主：

淮安生态文化旅游区富城路办事处中南世纪城三期物业管理委员会申报的中南世纪城三期51#楼704室屋面及33#楼106室，38#楼102室，51#楼704室，61#楼706室外墙防水维修改造工程(批次号：PYB016642 )    经淮安生态文化旅游区富城路办事处中南世纪城三期物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经中企华建友工程管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额34741.07元，工程审定金额30968.95元，核减额3772.12元，核减率10.86%，审计结算金额30968.95元（按照合同约定让利0元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51#楼二单元704室屋面防水维修改造 | 14489.57 | 14366.89 | 11544.75 | 11544.75 | 101.09 | 892.69 | 2822.14 |
| 2 | 33#楼三单元106室外墙防水维修改造 | 4997.68 | 4967.13 | 4746.15 | 4746.15 | 38.5 | 367.54 | 220.98 |
| 3 | 38#楼一单元102室外墙防水维修改造 | 4885.93 | 4856.11 | 4647.29 | 4647.29 | 37.6 | 359.35 | 208.82 |
| 4 | 51#楼二单元704室外墙防水维修改造 | 5245.96 | 5213.80 | 4988.88 | 4988.88 | 40.5 | 385.76 | 224.92 |
| 5 | 61#楼三单元706室外墙防水维修改造 | 5370.1 | 5337.14 | 5041.88 | 5041.88 | 40.95 | 394.66 | 295.26 |
|  |  | 34989.24 | 34741.07 | 30968.95 | 30968.95 | 258.64 | 2400 | 3772.12 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年5月19日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年5月15日