板闸家苑11#楼一单元、21#楼二、三单元屋面及1#楼1703室、30#楼1106室外墙防水维修改造工程项目审计初步结果公示

板闸家苑11#楼一单元、21#楼二、三单元及1#楼1703室、30#楼1106室业主：

淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会申报的板闸家苑11#楼一单元、21#楼二、三单元屋面及1#楼1703室、30#楼1106室外墙防水维修改造工程(批次号：PYB017078)经淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司 审计，初审结果如下：送审金额89584.33元，工程审定金额82961.78元，核减额6622.55元，核减率7.39%，审计结算金额82961.78元（按照合同约定让利 0 元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （㎡） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板闸家苑11#楼一单元屋面 | 26714.87 | 26692.36 | 24828.70 | 24828.70 | 284.55 | 718.27 | 1863.66 |
| 2 | 板闸家苑21#楼二、三单元屋面 | 53184.67 | 53162.63 | 48403.74 | 48403.74 | 552.33 | 1400.27 | 4758.89 |
| 3 | 板闸家苑1#楼一单元1703室外墙 | 4964.13 | 4959.49 | 4959.49 | 4959.49 | 42.50 | 143.47 | 0.00 |
| 4 | 板闸家苑30#楼三单元1106室外墙 | 4774.30 | 4769.85 | 4769.85 | 4769.85 | 40.80 | 137.99 | 0.00 |
| 5 | 合计 | 89637.97 | 89584.33 | 82961.78 | 82961.78 | 920.18 | 2400.00 | 6622.55 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年 9月11日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年9月7 日