板闸家苑11#楼一单元、21#楼二、三单元屋面及1#楼1703室、30#楼1106室外墙防水维修改造工程项目审计初步结果公示

板闸家苑11#楼一单元、21#楼二、三单元及1#楼1703室、30#楼1106室业主：
淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会申报的板闸家苑11#楼一单元、21#楼二、三单元屋面及1#楼1703室、30#楼1106室外墙防水维修改造工程(批次号：PYB017078)经淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司 审计，初审结果如下：送审金额89584.33元，工程审定金额82961.78元，核减额6622.55元，核减率7.39%，审计结算金额82961.78元（按照合同约定让利 0 元）。
	序号
	项目部位
	预算金额（元）
	送审金额
（元）
	审定价
（元）
	审定结算价（元）
	工程量
（㎡）
	审计费
（元）
	核减额
（元）

	1
	板闸家苑11#楼一单元屋面
	26714.87 
	26692.36 
	24828.70 
	24828.70 
	284.55
	718.27 
	1863.66 

	2
	板闸家苑21#楼二、三单元屋面
	53184.67 
	53162.63 
	48403.74 
	48403.74 
	552.33
	1400.27 
	4758.89 

	3
	板闸家苑1#楼一单元1703室外墙
	4964.13 
	4959.49 
	4959.49 
	4959.49 
	42.50
	143.47 
	0.00 

	4
	板闸家苑30#楼三单元1106室外墙
	4774.30 
	4769.85 
	4769.85 
	4769.85 
	40.80
	137.99 
	0.00 

	
5
	合计
	89637.97 
	89584.33 
	82961.78 
	82961.78 
	920.18
	2400.00 
	6622.55 



该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年 9月11日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576                                                           
淮安生态文化旅游区建设管理局
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