板闸家苑17#楼一、三单元屋面及4、9、21、24#楼外墙防水维修改造工程项目审计初步结果公示

板闸家苑17#楼业主：
[bookmark: _GoBack]淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会申报的板闸家苑17#楼一、三单元屋面及4、9、21、24#楼外墙防水维修改造(批次号：PYB017325)经淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 正军项目管理集团有限公司审计，初审结果如下：送审金额82316.69元，工程审定金额78015.17，核减额4301.52元，核减率5.23%,审计结算金额78015.17元（按照合同约定让利0元）。。
 
	序号
	项目部位
	预算金额（元）
	送审金额
（元）
	审定价
（元）
	审定结算价（元）
	工程量
（台）
	审计费
（元）
	核减额
（元）

	1
	17#楼一、三单元屋面防水维修
	46529.61 
	46512.73 
	45200.06 
	45200.06 
	467.1
	1390.50 
	1312.67 

	2
	4#楼一单元502、1202、1802室
	15134.53 
	15121.20 
	13851.41 
	13851.41 
	122.1
	426.11 
	1269.79 

	3
	9#楼一单元201、301室外墙
	10113.93
	10105.03 
	9256.43 
	9256.43 
	81.6
	284.76 
	848.60 

	4
	21#楼三单元705室外墙
	5214.6
	5210.11 
	4781.63 
	4781.63 
	41.2
	147.10 
	428.48 

	5
	24#楼一单元901室外墙
	5372.26
	5367.62 
	4925.64 
	4925.64 
	42.5
	151.53 
	441.98 

	6
	合计
	82364.93
	82316.69
	78015.17
	78015.17
	754.5
	2400
	4301.52



该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年  9月11日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576
                                                                   
公示单位：淮安生态文化旅游区建设管理局
公示时间：2026年 9月7 日
