绿地世纪城一期45#楼、47#楼一、二单元门厅顶屋面及52#楼二单元1104室，57#楼一单元2004室，60#楼一单元1802、2302室外墙防水维修工程项目审计初步结果公示

绿地世纪城业主：
淮安生态文化旅游区绿地世纪城一期小区首届物业管理委员会申报的绿地世纪城一期45#楼、47#楼一、二单元门厅顶屋面及52#楼二单元1104室，57#楼一单元2004室，60#楼一单元1802、2302室外墙防水维修工程(批次号：PYB009188)    经淮安生态文化旅游区绿地世纪城一期小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额17604.41元，工程审定金额16376.97元，核减额 1227.44元，核减率6.97%，审计结算金额16376.97元（按照合同约定让利0元）。
	序号
	项目部位
	预算金额（元）
	送审金额
（元）
	审定价
（元）
	审定结算价（元）
	工程量
（m）
	审计费
（元）
	核减额
（元）

	
1
	45#楼单元门顶
	1279.03
	1218.58 
	1049.01 
	1049.01 
	13.7
	153.73 
	169.57 

	
2
	47#楼一单元单元门顶
	1529.77
	1453.93 
	1255.06 
	1255.06 
	15.3
	183.93 
	198.87 

	
3
	47#楼二单元单元门顶
	1529.77
	1453.93 
	1255.06 
	1255.06 
	
15.3
	183.93 
	198.87 

	
4
	52#楼二单元1104室
	5538.44
	4125.91 
	3924.21 
	3924.21 
	
42.8
	575.08 
	201.70 

	
5
	57#楼一单元2004室
	4483.82
	3117.35 
	2952.32 
	2952.32 
	
32.2
	432.65 
	165.03 

	
6
	60#楼一单元1802、2302室
	8432.64
	6234.71 
	5941.31 
	5941.31 
	
64.8
	870.68 
	293.40 

	
	合计
	22793.47 
	17604.41 
	16376.97 
	16376.97 
	
184.1
	2400.00 
	1227.44 


该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年 10  月 13日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576                                                           
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