板闸家苑6#楼一单元，35#楼二单元，49#楼一单元屋面及6#楼1005、1101、1102,35#楼503室外墙防水维修工程项目审计初步结果公示

板闸家苑业主：

淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会申报的板闸家苑6#楼一单元，35#楼二单元，49#楼一单元屋面及6#楼1005、1101、1102,35#楼503室外墙防水维修工程(批次号：PYB 013032    )    经淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额87991.73元，工程审定金额82594.24元，核减额 5397.49元，核减率6.13%，审计结算金额82594.24元（按照合同约定让利0元）。

| 序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额 （元） | 审定价 （元） | 审定结算价（元） | 工程量 （m） | 审计费 （元） | 核减额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6#楼一单元屋面防水 | 23969.71 | 23431.05 | 20922.09 | 20922.09 | 255.82 | 607.95 | 2508.96 |
| 2 | 6#楼1005室外墙防水 | 4813.66 | 4538.98 | 4101.74 | 4101.74 | 44.0 | 119.19 | 437.24 |
| 3 | 6#楼1101、1102室外墙防水 | 9532.42 | 9059.41 | 8650.95 | 8650.95 | 92.80 | 251.38 | 408.46 |
| 4 | 35#楼二单元屋面防水 | 26574.46 | 25844.26 | 23894.83 | 23894.83 | 297.97 | 694.33 | 1949.43 |
| 5 | 35#楼503室外墙防水 | 7709.95 | 7340.42 | 7308.56 | 7308.56 | 78.4 | 212.37 | 31.86 |
| 6 | 49#楼一单元屋面防水 | 18223.58 | 17777.61 | 17716.07 | 17716.07 | 212.5 | 514.78 | 61.54 |
| 7 | 合计 | 90823.78 | 87991.73 | 82594.24 | 82594.24 | 981.49 | 2400.00 | 5397.49 |

该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。

相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年 10月13日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576

淮安生态文化旅游区建设管理局

公示时间：2026年 10月9日