板闸家苑6#楼一单元，35#楼二单元，49#楼一单元屋面及6#楼1005、1101、1102,35#楼503室外墙防水维修工程项目审计初步结果公示

板闸家苑业主：
淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会申报的板闸家苑6#楼一单元，35#楼二单元，49#楼一单元屋面及6#楼1005、1101、1102,35#楼503室外墙防水维修工程(批次号：PYB 013032    )    经淮安市板闸家苑小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额87991.73元，工程审定金额82594.24元，核减额 5397.49元，核减率6.13%，审计结算金额82594.24元（按照合同约定让利0元）。
	序号
	项目部位
	预算金额（元）
	送审金额
（元）
	审定价
（元）
	审定结算价（元）
	工程量
（m）
	审计费
（元）
	核减额
（元）

	
1
	6#楼一单元屋面防水
	23969.71
	23431.05 
	20922.09 
	20922.09 
	255.82
	607.95 
	2508.96

	
2
	6#楼1005室外墙防水
	4813.66
	4538.98 
	4101.74 
	4101.74 
	44.0
	119.19 
	437.24

	
3
	6#楼1101、1102室外墙防水
	9532.42
	9059.41 
	8650.95 
	8650.95 
	92.80
	251.38 
	408.46

	
4
	35#楼二单元屋面防水
	26574.46
	25844.26 
	23894.83 
	23894.83 
	297.97
	694.33 
	1949.43

	
5
	35#楼503室外墙防水
	7709.95
	7340.42 
	7308.56 
	7308.56 
	78.4
	212.37 
	31.86

	
6
	49#楼一单元屋面防水
	18223.58
	17777.61 
	17716.07 
	17716.07 
	212.5
	514.78 
	61.54

	
7
	合计
	90823.78 
	87991.73 
	82594.24 
	82594.24 
	981.49
	2400.00
	5397.49



该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年 10月13日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576                                                           
淮安生态文化旅游区建设管理局
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